徐霞客社区建设分阶段研究计划

一、当前完成度总览

| 模块 | 完成度 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集链路（闪拍App→社区） | 90% | App 拍照→同步→社区素材库的出测试链路已通，后续真正的链路需要沟通待做 |
| 内容分层体系（闪拍→日记→游记） | 100% | 三级链条完整，素材库/日记/游记各有独立页面 |
| AI 内容生成（日记+游记） | 90% | DeepSeek 真实 AI（目前连接的是我的API,后面要修改），5风格日记+结构化章节式游记 |
| 社区社交（社群/消息/推荐/通知） | 75% | 主链路已通，部分管理 UI 待补齐 |
| AR 媒体（视频/图片/音频） | P0+P1 完成 | 上传/发布/浏览可用，沉浸体验待做 |
| 内容治理与权限 | 60% | 审核/举报/软删除/普通用户、审核员、管理员三角色权限已实现，图片审核云未接 |
| 信息架构 | 100% | 侧边栏收敛完毕，侧边栏→内容层级对齐 |
| 部署上线 | 100% | Docker Compose 一键部署 |

社区平台核心链路已跑通并上线，但部分功能未闭环，距离正式上线仍需逐项补齐。

二、第一阶段：V1.0 上线必修项

阶段目标：补齐所有影响正式上线的阻断项，使社区具备正式发布条件。

2.1 第一周：基础设施与安全

| # | 研究任务 | 当前状态 | 计划内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 域名 HTTPS 化 | 目前 HTTP，影响安全与正式上线形象 | 申请 SSL 证书（Let's Encrypt 免费证书或购买商业证书）；配置 Nginx HTTPS 终结；全站 HTTP→HTTPS 强制跳转；更新前端 WebSocket/SSE 连接为 wss:// | 全站 HTTPS 可访问，浏览器无安全警告，WebSocket/SSE 正常工作 |
| 2 | 端到端测试清零 | Playwright 9 个 spec 存在少量预存错误 | 逐项排查失败用例（认证/用户流程/管理员流程/权限/视觉快照/响应式/素材库/日记全链路）；修复后回归全量用例 | 9 个 spec 全部通过，0 失败 |

2.2 第二周：内容合规与数据完整

| # | 研究任务 | 当前状态 | 计划内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 图片审核云接入 | 未接入，公开图片无审核，影响合规 | 对接阿里云或腾讯云内容安全服务（图片+文字异步审核）；复用现有审核队列机制——上传后异步提交审核，审核通过前仅本人可见，通过后公开；审核结果回调更新帖子状态 | 上传图片自动提交审核，违规内容拦截，审核状态可查询 |
| 4 | App 端 textNote 字段补充 | 后端已支持，App 端字段待补 | 闪拍 App 端增加文字备注（textNote）输入与存储；统一种子数据与前端类型口径，确保 App→社区同步时文字备注完整传递 | 闪拍同步含文字备注，社区素材库可见备注内容 |

2.3 第三周：社群治理闭环

| # | 研究任务 | 当前状态 | 计划内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 社群管理 UI 闭环 | 后端接口全部就绪，前端 UI 未接入 | ① 踢出成员：社群设置页接入移除成员按钮与确认对话框；② 挑战创建：将已建好的 create-challenge-dialog 组件接入社群空间页；③ 成员角色分配：在成员列表页增加角色切换下拉（管理员/版主/普通）；④ 社群搜索：发现页新增独立搜索 UI，调用已有搜索 API | 四项管理功能均可操作，非创建者管理员也可执行 |

2.4 第四周：用户权利与发布准备

| # | 研究任务 | 当前状态 | 计划内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 数据导出与账号注销 | 未实现，影响用户数据权利与合规 | ① 新增个人数据导出 API：导出用户帖子/日记/游记/闪拍为 JSON 或 PDF；前端个人设置页增加"导出我的数据"按钮；② 账号注销：后端注销接口（软删除用户+关联内容）；前端增加注销流程（二次确认+冷静期） | 用户可一键导出个人数据，可注销账号（含冷静期提示） |
| 7 | V1.0 发布验证 | 以上六项完成后 | 全链路回归测试（注册→发帖→AI生成→社群→审核→分享）；线上环境部署验证；编写发布说明 | 核心闭环无阻断，线上可正常访问 |

阶段交付物：V1.0 上线就绪的社区平台（以上七项全部闭环，可正式发布）。

三、第二阶段：社区社交深化

阶段目标：完善社区互动体验，打通传播能力，使社区从"可用"升级为"好用"。

| # | 研究任务 | 研究问题 | 计划内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微信分享 | 需求说明书核心能力，影响传播 | 接入微信 JS-SDK 唤起分享 + 服务端生成分享海报（含二维码/封面/标题）；再做朋友圈分享 | 日记/游记可一键分享至微信和朋友圈 |
| 2 | 推荐 P1：行为信号采集与负反馈优化 | 当前推荐仅基础加权，精准度有限 | 新增 user_community_interactions 表记录浏览/点赞/评论行为；行为信号纳入评分（20分权重）；负反馈从内存迁移到 recommendation_feedback 表；反馈学习：负反馈标签降权，正反馈标签升权 | 行为数据可采集，推荐结果可感知变化 |
| 3 | 社群设置/成员管理/挑战创建 UI 完善 | 社群治理完整度不足 | 社群设置页面完善、成员管理（踢出）优化、挑战创建对话框接入页面 | 社群管理员可独立完成管理操作 |

阶段交付物：具备微信分享和行为信号推荐的社区 V1.1。

四、第三阶段：旅行场景增强

阶段目标：围绕旅行垂直场景，提升内容发现体验和社区运营能力。

| # | 研究任务 | 研究问题 | 计划内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息 P3：旅行场景消息增强 | 旅行场景下消息交互不够丰富 | 位置消息增强、活动群组消息、行程协作消息、已读回执完善 | 旅行相关消息类型可用 |
| 2 | 推荐 P2：发现体验增强 | 推荐内容单一，缺乏分类与质量筛选 | 分类筛选（旅行/VR/活动/文化）、无限滚动分页加载、内容质量评分（社区帖子平均互动率，15分权重）、刷新推荐按钮 | 发现页可按分类浏览，内容质量提升 |
| 3 | 运营数据看板 | 运营能力不完整 | 补运营看板（用户/内容/活跃度统计）、审计日志表 | 管理员可查看运营数据，审核操作有日志 |

阶段交付物：具备分类发现、旅行消息和运营看板的社区 V1.2。

五、第四阶段：差异化沉浸体验

阶段目标：打造区别于传统图文社区的差异化 AR 旅行体验。

| # | 研究任务 | 研究问题 | 计划内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AR 媒体 P2：轨迹回放与弹幕 | 媒体体验待深化 | 旅行轨迹 AR 回放（Three.js/CesiumJS 3D 地球轨迹可视化 + 时间线照片墙 + 轨迹点关联媒体）、视频弹幕/时间轴评论（类似B站） | 轨迹回放可演示，视频弹幕可用 |
| 2 | 社群地图与攻略 | 社群 P2 差异化功能 | 社群地图（旅行轨迹可视化/打卡点聚合/推荐路线）、社群攻略/路线（共享攻略文档，协作编辑，版本管理） | 社群空间新增地图和攻略 Tab |
| 3 | AR 内容地图层 | 附近 AR 内容缺乏发现入口 | 在地图上显示附近 AR 内容标记，点击可预览/跳转 | 地图页可查看附近 AR 内容 |

阶段交付物：具备轨迹回放、社群地图和 AR 内容地图的社区 V1.3。

六、第五阶段：高级推荐与持续优化

阶段目标：推荐算法进阶，社区生态完善，产出研究成果。

| # | 研究任务 | 研究问题 | 计划内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推荐 P3：协同过滤与实时推荐 | 推荐精准度仍需提升 | 协同过滤（相似用户还加入了…）、实时推荐更新（新帖/新成员触发重排）、Explore 页面增加社区发现入口、搜索页接入真实社区搜索 API | 推荐点击率提升 ≥30%，多样性指数 >0.7 |
| 2 | AR 媒体 P3：差异化创新 | 平台独有功能形成竞争壁垒 | AI 辅助创作（自动字幕/智能剪辑/音频降噪/推荐封面）、视频转码 + 对象存储迁移（OSS/CDN） | AI 辅助创作功能可用，大文件不再落本地磁盘 |
| 3 | 架构优化 | 消息模块职责偶有重叠 | 合并 chat/conversations 职责边界，沉淀统一消息服务 | 消息模块单一职责，维护成本降低 |

阶段交付物：具备高级推荐和 AI 辅助创作的社区 V1.4 + 研究成果（软著/论文/专利）。

七、支持和协调需求

| 支持项 | 具体需求 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 安全合规 | 域名 HTTPS 证书及备案配合；隐私/数据合规评审 | 第一阶段 |
| 审核云服务 | 阿里云或腾讯云内容安全账号（图片审核） | 第一阶段 |
| 资源与协作 | 上线前安排测试与产品同学协同验收核心闭环 | 第一阶段 |
| AI 模型资源 | 持续提供文本大模型 API 额度（DeepSeek），评估多模态视觉模型接入费用与额度 | 持续 |
| 微信生态 | 微信开放平台账号（JS-SDK 域名绑定）、小程序主体与 AppID | 第二阶段前 |
| 云资源 | 对象存储/CDN（当前本地磁盘，视频大文件为瓶颈）、视频转码服务 | 第五阶段 |

八、测试计划

每个阶段完成后，按以下测试验证：

| 测试类型 | 覆盖内容 |
| --- | --- |
| Playwright 端到端 | 核心链路 spec（认证/用户流程/管理员流程/权限/素材库/日记全链路） |
| 接口测试脚本 | 新增功能对应测试脚本（同步/AI生成/媒体/并发等） |
| 编译检查 | web/server TypeScript 编译通过 |
| 手工验证 | 浏览器走查新功能发布-展示全链路 |
| 线上验证 | 部署后页面/API/WebSocket/SSE 验证 |

每项按"计划—完成—测试—问题—方案"循环自检，面向目标推进。